Путаница со сроками исполнения контракта произошла в Моздокском «УГХ»

«Управление городского хозяйства» установило сразу несколько разных сроков исполнения контракта 
 
В Северо-Осетинское УФАС России поступила жалоба на действия Моздокского «УГХ» при проведении аукциона по реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в 2024    году на сумму около 1    миллиона рублей.
В ходе рассмотрения жалобы ведомством установлено,    что «УГХ» установило график выполнения работ:
-    первый раз -    в период с даты заключения контракта по 31    мая 2024    года;
-    второй раз -    в период с 01    августа до 30    сентября 2024    года.
Тогда как в извещении о проведении аукциона срок окончания подачи заявок -    до 30    мая 2024    года.
Помимо этого,    в печатной версии извещения «УГХ» установило дату окончания исполнения контракта – 06    ноября 2024    года.    При этом,    в проекте контракта установлено,    что он действует до 31    декабря 2023    года.
Так,    «УГХ» допустило серьезные ошибки при определении сроков выполнения работ по контракту.    Эти ошибки делают выполнение работ по контракту невозможным.
Северо-Осетинское УФАС России выдало Моздокскому «УГХ» предписание об устранении нарушений Закона о контрактной системе.
Кроме того,    должностное лицо «УГХ» будет привлечено к административной ответственности.

2024-07-22    07:36:00